| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （ 2023 年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 修缮经费-北京市西城区棉花胡同幼儿园-（松树分园）供暖踢脚线改造工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 西城教委 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市西城区棉花胡同幼儿园 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 周微 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 13811877027 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 45 | 45 |  | 45 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 45 | 45 |  | 45 |  | — |  | 100% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 目标1：通过我园松树街分园的电供暖方式的升级改造，解决我园目前存在的教室局部发热电缆不工作，室温偏低等实际问题，为我园师生带来先进可靠的电供暖-供暖踢脚线的供暖设备。 |  |  |  |  |  | 通过我园松树街分园的电供暖方式的升级改造，解决我园目前存在的教室局部发热电缆不工作，室温偏低等实际问题，为我园师生带来先进可靠的电供暖-供暖踢脚线的供暖设备后，满足幼儿园供暖使用需求，获得师生和家长的认可和满意。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：供暖踢脚线 |  |  | 350米 | ≤350米 | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：设备验收合格及正常运转率 |  |  | ≥99% | ≥99% | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  |  |  | 指标2：设备年平均故障率 |  |  | ≤2% | ≤2% | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  |  |  | 指标3： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：项目启动阶段：2023年7月 项目实施阶段：2023年8月上旬 项目完成时间：2023年8月中旬 项目验收时间：2023年8月底 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1：严格控制项目总金额 |  |  | 45万元 | 45万元 | 20 |  | 20 |  | 无 |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 指标1：选择产品工作稳定可靠、安全、售后服务好。符合电供暖标准，有利于我园的冬季供暖工作的提升。 |  |  | 好 | 好 | 20 |  | 20 |  | 无 |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：师生及家长满意度 |  |  | ≥95% | ≥95% | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  |